SRS §3.2–3.8.2 — Context cần sửa (BE / FE / Docs)

Nguồn: Report3_Software Requirement Specification.docx

Phạm vi đọc: 3.2 → hết 3.8.2

Đối chiếu: RaceDay modular monolith (SEP_WebAPI), FE User / Admin, OCR (SEP_Service_Photo) theo .cursor/rules + AGENTS.md.

Chỉ liệt kê gap / lệch nghiệp vụ hoặc SRS lỗi. Mục đã khớp (register/login/forgot, event wizard cơ bản, PayOS, check-in volunteer, photo OCR/publish/search/dispute…) không đưa vào bảng.

A. Lỗi tài liệu SRS (sửa Report3 trước)

| Mục SRS | Vấn đề | Hướng sửa Docs |
| --- | --- | --- |
| 3.2.4 Profile | Body copy nhầm thành Logout (trùng 3.2.5) | Viết lại Profile: xem/sửa hồ sơ, medical/profile fields theo BR-17–25 |
| 3.2.5 Logout | Trùng nội dung với 3.2.4 hiện tại | Giữ flow logout; bỏ duplicate |
| 3.3.4 Configure Event BIB | Trigger/description paste nhầm Admin approval | Viết đúng: Organizer cấu hình BIB range theo distance |
| 3.3.5 Distance Map | Cùng paste Admin approval | Viết đúng: upload/cấu hình map lộ trình |
| 3.3.4 (× nhiều) | Staff / Licenses / Content / Supplies / Approval đều đánh số 3.3.4 | Đánh số lại 3.3.6–3.3.10 |
| 3.7.6 Photo Detail & Dispute | Copy nguyên 3.7.5 Search by BIB | Viết: mở chi tiết, tải/share, dispute ảnh sai, photographer xử lý |
| 3.8.2 Configure Platform Audit | Title = Audit; body = moderation nội dung | Tách: (a) Audit log read, (b) Content/report moderation — hoặc đổi title |

B. Gap sản phẩm vs nghiệp vụ SRS

| Mục | Context | SRS kỳ vọng | Hiện trạng | Sev | Layer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Login identifier | Email + password | FE/BE login bằng username (email chỉ lúc register) | Med | BE/FE/Docs |
| 3.2.5 | Logout token | Session/token invalid | FE clear cookie/JWT; không revoke server-side | Low | BE |
| 3.3.x | Notify sau approve/reject event | Thông báo Organizer khi có hỗ trợ notify | Chủ yếu Audit/integration event; thiếu email/in-app | Med | BE |
| 3.4.1 | Slot hold khi chờ thanh toán | Giữ chỗ trong cửa sổ PayOS (nếu support) | Chỉ check capacity lúc create; không hold | Med | BE |
| 3.4.3 | BIB + QR sau payment verified | Flow: Payment → confirm → BIB → QR | Payment → pending_approval; BIB/QR sau Organizer approve registration | High | BE/FE/Docs |
| 3.4.4 | Ticket khi eligible | QR/BIB khi đủ điều kiện | Khớp product nếu giữ bước approve; lệch SRS nếu hiểu sau payment là có vé | Med | FE/Docs |
| 3.5.3 | Record race finish | Staff/Organizer ghi finish (UI và/hoặc API) | BE có POST .../finish; FE không wire | High | FE |
| 3.5.3 | Finish overwrite | Không ghi đè ngoài ý muốn; có rule sửa | Repeat → AlreadyScanned; không API sửa finish | Med | BE |
| 3.6.1 | Import/manage results | Organizer quản lý / CSV import | Không import API; Results FE phần lớn prototype | High | BE/FE |
| 3.6.2 | Publish results | Trạng thái unpublished vs published | Public leaderboard = mọi Finished; không gate publish | High | BE/FE |
| 3.6.x | Result complaint | Khiếu nại kết quả (BR-73/75) | FE dispute route chưa BE; /disputes = photo dispute | Med | BE/FE |
| 3.7.4 | Unpublish gallery | Publish và unpublish | Domain có Unpublish; thiếu API/FE | Med | BE/FE |
| 3.7.5 | Empty vs OCR đang chạy | Không nói không có ảnh chỉ vì OCR chưa xong | Search chỉ published; thiếu signal đang xử lý | Low | FE |
| 3.8.1 | Admin user mgmt | CRUD/role/reset theo quyền | BE đủ hơn; Admin FE chủ yếu list + lock/unlock | Med | FE |
| 3.8.2 | Audit vs moderation | Body SRS = duyệt nội dung báo cáo | Admin FE Audit = read-only log; không moderation queue | High | BE/FE/Docs |
| NFR/Check-in | QR chống giả | Ticket không đoán được | QR JSON plain; chưa ký | Med | BE |
| Admin extras | Stats / reconciliation | Vận hành admin | FE demo/static | Med | FE |

C. Ưu tiên backlog (đề xuất)

Chốt nghiệp vụ 3.4.3: giữ Organizer approve rồi mới BIB/QR → sửa SRS; hoặc đổi BE sang auto-BIB sau payment verified như SRS.

Results publish gate (3.6.2) + organizer results UI/API (3.6.1).

Wire FE race finish (3.5.3).

Sửa Report3 docs (3.2.4, 3.3 numbering, 3.7.6, 3.8.2).

Photo unpublish API/FE; Admin user actions + moderation nếu giữ wording 3.8.2.

D. Đã khớp đáng kể (không cần sửa gấp)

3.2.1 Register, verify email, hash password, default role

3.3 Create event + profile distances/BIB/map/docs/content/supplies + Admin approve event

3.4 PayOS checkout + payment status tách registration

3.5.1–3.5.2 Check-in QR / manual (Admin volunteer + BE)

3.7.1–3.7.5 Upload → OCR → review/correct → publish → search by BIB (+ download/dispute FE gần đây)

E. Ghi chú

Gap High quan trọng nhất cần chốt product: §3.4.3 — giữ bước Organizer approve (cập nhật SRS) hay auto-BIB sau payment (đổi BE).

Tài liệu này chỉ mang tính đối chiếu gap; không thay thế Report3 SRS gốc.